Proyecto PNUD/GCF “Resiliencia costera al cambio climático en Cuba a través de la adaptación basada en ecosistemas (Mi Costa)”.

Entidad Ejecutora Nacional: Agencia de Medio Ambiente (AMA), mediante el Instituto de Ciencias del Mar (ICIMAR), perteneciente al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA).

Agencia Implementadora: PNUD

Financista: Fondo Verde del Clima (GCF, por sus siglas en inglés)

Duración del proyecto: 8 años de inversión + 22 años de mantenimiento (30 años total)

Financiamiento: 23,927,294.00  USD

Cofinanciamiento de gobierno y sectores a declarar al GCF: 488,926,440.00 CUP (Incluye las acciones a realizar para los 8 años y los 22 años posteriores)

El proyecto tiene un alcance nacional y abarca 7 provincias, 24 municipios y 7 asentamientos costeros y se propone establecer acciones de adaptación costera en las áreas de intervención, así como que la experiencia pueda ser replicada a otras zonas costeras del país a mediano y largo plazo. Las áreas de intervención del proyecto están definidas por dos tramos comprendidos entre las provincias Pinar del Río, Artemisa, Mayabeque (Tramo 1) y los de Ciego de Ávila, Camagüey, Las Tunas y Granma (Tramo 2), con un total de 1, 3 millones de beneficiarios.

Como objetivo fundamental, el proyecto plantea aumentar la resiliencia ante los efectos del cambio climático en comunidades y ecosistemas costeros, mediante la implementación de la Adaptación Basada en Ecosistemas (ABE), la creación de capacidades de la comunidad local para la adaptación y la integración de ABE dentro de la planificación local y nacional para la gestión costera.

Las intervenciones previstas por el proyecto para la adaptación efectiva al Cambio Climático (CC) en las áreas costeras se prevén a partir de dos componentes, cuyas líneas de acción se insertan de manera integrada.

Componente 1. Rehabilitación integral de las funciones del humedal costero (manglares, herbazal de ciénaga y bosques de ciénaga) para la protección costera y resiliencia al Cambio Climático.

Actividad 1.1. Evaluar y restaurar las funciones de los humedales costeros en los sitios seleccionados mediante el restablecimiento de los procesos hidrológicos.

- Sub-actividad 1.1.1 Validar las condiciones locales en los sitios de intervención y verificar las capacidades de los ecosistemas para hacer frente a los impactos del CC a través de análisis in situ y espacio- temporales.

- Sub-actividad 1.1.2 Restaurar el flujo de agua dulce hacia los ecosistemas de manglares seleccionados mediante la limpieza de los canales de agua existentes y la construcción de infraestructura de bajo impacto a pequeña escala para facilitar el flujo laminar de agua durante las temporadas de lluvias.

- Sub-actividad 1.1.3 Manejo de especies invasoras en sitios de intervención para reducir presiones en el humedal costero y mejorar la capacidad de enfrentamiento de los ecosistemas y la resiliencia.

Actividad 1.2 Rehabilitación de manglares y bosques de ciénaga en los sitios de intervención a través de la regeneración natural y asistida para mejorar la protección costera.

- Sub-actividad 1.2.1 Adquirir equipamiento para la silvicultura y la evaluación para la restauración en los sitios de destino.

- Sub-actividad 1.2.2 Implementación de medidas de manejo de la regeneración natural en los sitios de intervención.

- Sub-actividad 1.2.3 Siembra de mangle rojo y especies nativas para rehabilitación de los humedales costeros en los sitios de intervención.

- Sub-actividad 1.2.4 Implementación de medidas de manejo de riesgos externos en los sitios de intervención para asegurar las inversiones de restauración incluyendo manejo y control de incendios, vigilancia de la tala ilegal y seguros climáticos.

Actividad 1.3 Registro y evaluación de la regeneración natural de ecosistemas costeros y marinos y sus funciones protectoras basadas en las condiciones obtenidas como resultado de la restauración de los humedales costeros.

- Sub-actividad 1.3.1 Evaluar el mejoramiento de la calidad del agua y las condiciones ambientales de la regeneración natural de los pastos marinos y arrecifes de coral.

- Sub-actividad 1.3.2 Desarrollar un sistema de monitoreo para medir la capacidad de resiliencia y la regeneración de los ecosistemas marinos.

- Sub-actividad 1.3.3 Implementar un sistema de monitoreo y vigilancia de la capacidad de regeneración de los ecosistemas costeros y marinos y la resiliencia a eventos extremos, incluida una red para la recuperación de corales.

Actividad 1. 4. Mejorar los sistemas de conducción de agua a lo largo de las cuencas hidrográficas específicas para restaurar el drenaje de agua dulce en los ecosistemas costeros y los acuíferos para reducir y monitorear la intrusión salina en los sitios de intervención.

- Sub-actividad 1.4.1 Eliminar obstáculos en canales de agua y mejorar los sistemas de conducción de agua en los sitios de intervención para aumentar el flujo de agua en los humedales costeros y la recarga de acuíferos afectados por la sequía.

- Sub-actividad 1. 4.2 Invertir en equipos de monitoreo para desarrollar un sistema de control de flujo de agua en tiempo real en áreas de intervención para el monitoreo de aguas subterráneas con un enfoque de gestión de cuenca para evaluar la evolución de la intrusión salina y la capacidad de respuesta a impactos climáticos e intervenciones de ABE.

- Sub-actividad 1.4.3 Desarrollar modelos hidrológicos para apoyar los procesos hidrológicos y la gestión del agua (identificación de áreas de captación, avance / retroceso de cuña salina e intrusión salina) para evaluar mejor los impactos de incremento del nivel del mar y el cambio en los patrones de precipitación en las zonas costeras.

Componente 2. Incremento de la capacidad técnica e institucional para la adaptación al cambio climático en Comunidades Costeras, Gobiernos y Sectores Económicos.

Actividad 2.1. Desarrollar un programa de creación de capacidades técnicas para la adaptación climática para las comunidades costeras y actores locales (gobiernos y sectores económicos) para permitir acciones y capacidades de adaptación.

- Sub-actividad 2.1.1 Identificación, diseño y elaboración del contenido de los cursos para las comunidades costeras y grupos de interés para aumentar la capacidad de adaptación costera, incluyendo la adaptación basada en ecosistemas (ABE).

- Sub-actividad 2.1.2 Mejorar la capacidad física y operativa de 24 Centros de Creación de Capacidades (CCC) en municipios costeros claves, y establecer 7 aulas anexas en las áreas de intervenciones para proporcionar un adecuado espacio para la comunidad y los actores claves para la construcción de capacidades, el monitoreo comunitario y para la coordinación de actividades de adaptación a nivel local.

- Sub-actividad 2.1.3 Implementar en 24 municipios y 7 sitios de intervención un programa de creación de capacidades a través de las estructuras locales (CCC y aulas anexas).

Actividad 2.2. Proyectos Integrados derivados de información (técnica y comunitaria), información de los sistemas de alerta temprana y de las bases de datos nacionales en una Plataforma de Gestión del conocimiento, para proporcionar productos de información climática a partir del monitoreo, evaluación y la información de las comunidades costeras (comunidad y ecosistema) para manejar los impactos del cambio climático.

- Sub-actividad 2.2.1 Proyectos integrados y bases de datos nacionales y sistemas de monitoreo en una Plataforma de Gestión del Conocimiento para la Adaptación Costera (KMPCA).

- Sub-actividad 2.2.2 Entrenamiento comunitario para proporcionar el monitoreo comunitario de los ecosistemas costeros y de las condiciones locales (indicadores socio- económicos, medio ambiente, clima, salud, y calidad del agua potable), como parte del sistema de monitoreo comunitario para complementar la información derivada del sistema de monitoreo ABE y evaluar mejor la vulnerabilidad y la resiliencia costera.

- Sub-actividad 2.2.3 Crear productos de información climática y medioambiental como herramientas para la implementación, apropiación y mantenimiento de la ABE.

Actividad 2.3. Inclusión de medidas ABE en los marcos regulatorios y de planificación a nivel territorial y nacional para la sostenibilidad a largo plazo de la ABE y las inversiones para la protección costera.

- Sub-actividad 2.3.1 Crear una red de asesores legales para desarrollar un detallado análisis de los marcos regulatorios, legal e institucional y soluciones (herramientas, legislación, reglamentos) para integrar las inversiones ABE y en planes económicos y de manejo de los 24 municipios y las 7 provincias  a través de acciones concretas e inversiones.

- Sub-actividad 2.3.2 Elaboración de normas técnicas para la inclusión de la ABE en la normativa nacional y sectorial.

- Sub-actividad 2.3.3 Incorporar ABE en instrumentos planificación de recursos naturales territoriales y municipales incluyendo los planes de uso de la tierra territoriales y locales, el ordenamiento ambiental para la sostenibilidad a largo plazo de las condiciones requeridas para los resultados ABE.

Integración de las líneas de acción del proyecto.

La recuperación y el fortalecimiento de los servicios del humedal costero (fundamentalmente manglares y bosques de ciénaga) permitirán disipar la energía del oleaje extremo y fuertes vientos, así como mejorar la disponibilidad y calidad del agua y disminuir los riesgos asociados a este recurso (sequías, inundaciones, salinización de agua y suelo). A esto se le conoce como adaptación basada en el ecosistema (ABE). Los impactos de las acciones de rehabilitación serán identificados mediante el monitoreo integral sobre la calidad del agua potable, la calidad del agua marina y sobre los ecosistemas marino y costeros (pastos marinos y arrecifes) aledaños.

El proyecto tiene identificada como población meta a las comunidades, sectores y gobiernos de las zonas costeras para desarrollar y fortalecer sus capacidades adaptativas al CC en 24 municipios, mediante la capacitación y el uso de productos de información climática para la localidad, a través del fortalecimiento de los centros de creación de capacidades del CITMA ya existentes y 7 aulas anexas creadas por el proyecto en las localidades. Los productos de información climática para la adaptación serán elaborados a partir de los sistemas de monitoreo sectoriales y de sistemas comunitarios de alerta temprana implementados por el proyecto.

A partir de la plataforma de Información Ambiental para la Adaptación Costera al Cambio Climático, el proyecto gestionará los datos del monitoreo del impacto de las intervenciones en los ecosistemas, y de los indicadores de Adaptación al Cambio Climático identificados por los territorios (nivel local) y aprobados por las instituciones del CITMA relacionadas con el medio ambiente, los que se harán visibles mediante la vía que establezca la Dirección de Medio Ambiente (DMA) del CITMA.

Las acciones se implementarán en estrecha colaboración con los actores locales y nacionales, para lo cual, el equipo del proyecto creará redes sectoriales, institucionales y multidisciplinarias, y sus mecanismos de coordinación relevantes a ser gestionados a través de los Consejos de Administración Municipal (CAM). Lo anterior promoverá y permitirá la integración intersectorial y la incorporación de inversiones ambientales para la protección y adaptación costera en los instrumentos de planificación sectorial en el marco de Tarea Vida para garantizar la sostenibilidad a largo plazo de las medidas de la adaptación basada en ecosistemas (ABE).

Además se propone la elaboración del Protocolo para Evaluar la Resiliencia Costera (PRC), como una de las principales salidas del proyecto para apoyar la incorporación de la ABE a la planificación territorial, sectorial y nacional, mediante su inserción en el Sistema de Información Estadística Nacional (SIEN) para uso del Gobierno, para lo cual se apoyará en estructuras ya existentes como el sistema de información estadístico territorial y complementario de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI).

A nivel municipal, el PRC ayudará al gobierno a identificar las vulnerabilidades, priorizar las medidas para mejorar la capacidad adaptativa ante los impactos del cambio climático en los municipios costeros y apoyará en la toma de decisiones de adaptación y el control del plan de la economía en el territorio. De esta forma se establecerá el enlace entre la escala local y la nacional en el marco de implementación de la Tarea Vida.

Aportes del proyecto para reducir la vulnerabilidad y medidas de adaptación al cambio climático en Cuba.

- Ecosistemas costeros con servicios de protección fortalecidos para reducir los impactos del CC en la zona costera mediante la rehabilitación de 12 388 ha de manglar y 2  916 ha de bosques de ciénaga.

- Mejoramiento de la calidad de agua potable al disminuir la intrusión salina.

- Sistema de monitoreo fortalecido para evaluar los impactos del cambio climático en las localidades costeras.

- Comunidades, gobiernos y sectores entrenados con capacidades para la adaptación proactiva en 24 municipios.

- Elaboración de productos de información climática para la adaptación de comunidades, gobiernos y sectores a partir de la gestión de la información ambiental (monitoreo e indicadores) para la adaptación al cambio climático en la zona costera

- Incorporación de medidas de adaptación al cambio climático en los planes de desarrollo territoriales, sectoriales y nacionales.